Licitación Pública

“Servicio fiduciario para la constitución y administración de fideicomiso para desarrollo de infraestructura”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en adelante BCBCR, recibirá ofertas de forma electrónica, debidamente firmadas digitalmente por quien tenga poder para ello, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo siguiente:

CAPÍTULO I ASPECTOS TÉCNICOS

- DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:

  - Objeto del contrato: Se requiere contratar los servicios de una entidad para la constitución y gestión de un fideicomiso, que permita desarrollar un programa de inversión en infraestructura en el BCBCR, de acuerdo con lo que se especifica en este pliego de condiciones:

| Partida | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Única | Servicio de administración de fideicomiso para el desarrollo de programa de inversión en infraestructura | 1 |

  - Especificaciones del servicio:

- Definiciones:

- Fideicomiso: Contrato constituido entre la Administración contratante y el oferente que resulte contratista, con la finalidad del llevar a cabo un programa de desarrollo de infraestructura, todo al amparo de los artículos 633 y siguientes del Código de Comercio y demás normativa aplicable.

- Fideicomitente: Institución contratante que cederá recursos para conformar patrimonio autónomo para la consecución de fines específicos.

- Fiduciario: Ente a contratar encargado de gestionar el patrimonio del fideicomiso con el fin de alcanzar los objetivos definidos para el mismo.

- Fideicomisario: La Institución contratante, a la que se trasladarán los activos y recursos con los que cuente el fideicomiso una vez canceladas las obligaciones o una vez que se extinga el fideicomiso.

- Programa de inversión en infraestructura: Conjunto de proyectos de desarrollo de infraestructura que constituyen el propósito principal del fideicomiso.

- Propósito y finalidades:

- Constitución de fideicomiso como instrumento jurídico, financiero y administrativo para implementar un programa de inversión en infraestructura, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el contrato. El programa de inversión incluye las siguientes actividades: planificación, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de estaciones de bomberos y edificaciones administrativas.

- Adquisición de los inmuebles que se requiera para el desarrollo del programa de inversión.

- Que, con el producto del financiamiento obtenido, ya sea de la emisión de oferta pública de valores, los créditos que se formalicen y de los aportes ordinarios o extraordinarios que realice el BCBCR como Fideicomitente, se cumpla oportunamente con el programa de inversión, que especifique de manera formal el BCBCR.

- Realizar los procesos de contratación de bienes, servicios u obras necesarios para la consecución de los objetivos.

- Contratación de gestor de las actividades técnicas relacionadas con el desarrollo del programa de inversión: estudios preliminares, anteproyectos, planos constructivos, programación de obras, inspección, dirección técnica.

- Gestión de los recursos del fideicomiso a fin de lograr lo establecido en el contrato.

- Cualquier otro objetivo y finalidad que se desprenda de la naturaleza del contrato de fideicomiso, si y solo si, no se atente contra la buena fe negocial o las normas jurídicas pertinentes o cualquiera de los otros objetivos y finalidades aquí establecidos.

- El traslado de los bienes que conformen el patrimonio del fideicomiso al BCBCR, en su condición de fideicomisario, bajo las siguientes condiciones:

- Cuando se finalicen las obras individuales y así lo requiera el Fideicomitente.

- Cuando se dé la finalización del contrato de fideicomiso

- En virtud de la liquidación anticipada, siempre y cuando no existan obligaciones financieras pendientes de honrar por parte del fideicomiso.

- Patrimonio: El BCBCR cederá como patrimonio inicial al fideicomiso lo siguiente:

- Aporte inicial estructurado de la siguiente manera:

- ₡500.000.000,00 (quinientos millones de colones) durante el primer año de vigencia del contrato de fideicomiso en tractos iguales mensuales.

- Permisos de uso de los inmuebles donde se desarrollarán los proyectos constructivos.

- Todo tipo de estudios previos, diseños, planos, con los que se cuente, relacionados al programa que se desarrollará.

- Cesión de forma incondicional e irrevocable, de flujos de caja futuros de recursos provenientes de los ingresos que la Administración percibe por concepto del 4% del monto de las primas de las pólizas de seguros emitidas por las entidades aseguradoras del país. Dicho monto se establece en ₡5.000.000.000,00 (Cinco mil millones de colones) cediéndose los fondos anualmente por el plazo de 12 años. Los recursos se trasladarán al fideicomiso de manera mensual en tractos iguales de ₡416.666.666,66 (Cuatrocientos dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos). Las transferencias de estos montos iniciarán a partir del primes mes del segundo año de vigencia del contrato de Fideicomiso.

- Los rendimientos de cualquier clase que se deriven de la inversión de los activos financieros del patrimonio del fideicomiso incluyendo: los intereses, ganancias de capital y rendimientos produzcan las cuentas del fideicomiso.

- Otros aportes: El BCBCR en su calidad de Fideicomitente, podrá aportar recursos adicionales al fideicomiso cuando así se justifique por alguna de las partes.

- Las donaciones que reciba el fideicomiso de parte de personas físicas o jurídicas ya sean públicas o privadas de conformidad con las políticas que se establezcan para ese efecto.

- Fuentes de financiamiento: El programa de inversión se financiará mediante los siguientes aportes:

- Inicial de ₡500.000.000,00 (quinientos millones de colones),

- Cesión de flujos futuros

- Aportes extraordinarios de parte del Fideicomitente.

Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto 3 de este aparte.

Adicionalmente y cuando sea requerido, las siguientes fuentes alternativas de financiamiento:

- Emisión de títulos valores, por medio de procesos de titularización.

- Créditos.

Para la gestión de los mecanismos alternativos de financiamiento se establecen las condiciones y requisitos en el presente pliego de condiciones.

En caso de optarse por alguno de los mecanismos de financiamiento alternativos, los flujos de repago de las obligaciones en las que se incurran se generarán mediante los recursos cedidos que se especifican en el punto 3 de este aparte, sean estos los producidos por la cesión de flujos de los ingresos futuros de la Administración.

Por lo anterior, el Fideicomiso no requerirá la generación de recursos por medio arrendamiento, para procurar los fondos necesarios para ese fin.

En caso de requerirse financiamiento por medio de oferta pública de valores o la gestión de crédito el BCBCR realizará los trámites que correspondan ante las autoridades reguladoras según lo requiera la normativa, sea Ministerio de Hacienda y Superintendencia General de Valores.

- Fases del fideicomiso: Para la etapa de ejecución de la contratación se definen tres fases:

- Preoperativa: Entendida como la fase que inicia junto con la ejecución de la contratación de los servicios de fiducia y se extiende hasta la fecha de inicio del contrato de la Unidad de Gestión del Fideicomiso.

- Constructiva: Inicia con la ejecución de la contratación de la Unidad de Gestión del Fideicomiso y finaliza cuando se dé la recepción a conformidad y finiquito de los contratos de cada uno de los proyectos constructivos incluidos en el programa de inversión.

- Liquidación: Inicia una vez se cuente con la recepción a conformidad de todas las obras de los proyectos establecidos en el programa de inversión y finaliza con el finiquito del contrato de fideicomiso.

- Sobre el programa de inversión: Para el plan de desarrollo de infraestructura se proyecta la construcción de 30 edificaciones durante el plazo de vigencia del fideicomiso, principalmente estaciones de bomberos, así como edificaciones cuyo uso corresponde a técnico-administrativas en todo país.

La Administración fideicomitente establecerá el desarrollo del programa de infraestructura acorde con una programación que abarcará el período de ejecución del fideicomiso, considerando la priorización que se establezca de acuerdo con factores operativos, financieros, de necesidad y oportunidad que se presenten durante el plazo de ejecución del fideicomiso.

El programa incluirá la adquisición de los terrenos (si así se requiriera), el diseño, construcción, equipamiento (en el caso de algunas edificaciones debe incluir el vehículo de extinción de incendios) y mantenimiento de los siguientes proyectos:

- 20 edificaciones de estaciones de bomberos cuya área de construcción estimada corresponde al rango de 700-1400 m2, para la sustitución de edificaciones existentes.

- 5 estaciones de bomberos, con área de construcción estimada entre 700-1000 m2, para la apertura de servicio en comunidades donde no se ofrece servicio actualmente.

- 5 edificaciones para uso en labores técnico-administrativas, con áreas 1000-4500 m2.

Para cada proyecto se definirán, en la etapa correspondiente los requerimientos constructivos, de mantenimiento y de equipamiento según las necesidades, de cada una de las edificaciones. El Anexo N°1 “Proyectos a desarrollar” incluye listado inicial de edificaciones que se proyecta construir, teniéndose en cuenta que, de acuerdo con todos los factores involucrados en la planificación del programa de inversión, podría darse la necesidad de excluir algún proyecto y/o la inclusión de otro.

- Estimación de costo del programa de inversión: El costo del programa de desarrollo de infraestructura se estima en ₡55.000.000.000,00 de acuerdo con la estimación de costos, dada la cantidad de edificaciones, el área calculada para esas y la proyección temporal de las construcciones (cantidad de edificaciones a desarrollar por año).

- Sobre los inmuebles donde se desarrollará el Programa: Los terrenos pertenecen al BCBCR, se encuentran en proceso de traspaso o se requerirá su adquisición.

Tal como se indicó en el punto 3 de esta sección, el BCBCR otorgará los permisos de uso de los inmuebles para aquellos que sean de su propiedad, mediante el acuerdo correspondiente.

De acuerdo con las necesidades que se presenten durante el desarrollo del programa de inversión, se podría requerir la adquisición de otros inmuebles por parte del Fideicomiso.

- Unidad de Gestión: Se requiere la contratación, con cargo al fideicomiso, de un proveedor que tenga a cargo, entre otras, las siguientes labores:

- Llevar el control y ejecutar la fiscalización de la ejecución del programa de infraestructura.

- Realizar los procedimientos de contratación necesarios para contar con el diseño, construcción, mantenimiento y equipamiento de las edificaciones, en apego a la normativa de contratación pública aplicable.

- Dar seguimiento a los procesos constructivos.

Cualquier otra se definirá previo a la contratación que se celebre para la escogencia del contratista.

- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses del BCBCR y acorde con lo indicado en el artículo N°55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les aplicará los siguientes criterios de evaluación:

  - Precio (máximo 70 puntos): Se asignarán 70 puntos a la oferta que cotice el servicio con el menor precio mensual ponderado de honorarios. Para las restantes ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

P = (P1 / P2) *70

Dónde:

P = Puntaje por asignar

P1 = Menor precio total de la partida ofertado

P2 = Precio total de la partida de la oferta por evaluar

70= Puntaje máximo por obtener

El precio mensual ponderado (para efectos de evaluación de las ofertas) se calculará mediante el siguiente procedimiento:

- El oferente debe cotizar los siguientes costos:

- Costo mensual de honorarios para cada una de las siguientes fases:

  - Preoperativa

  - Constructiva

  - De liquidación

Para lo anterior el oferente debe cotizar cumplimentando el cuadro que corresponda incluido en el Anexo N°2 - “Oferta económica”.

- A cada una de las fases se le asignó un peso a fin de realizar el cálculo del promedio ponderado de los costos según la siguiente distribución:

- Fase preoperativa: 10%

- Fase constructiva: 80%

- Fase de liquidación: 10%

- Cada costo se multiplicará por el peso correspondiente, se sumará los tres resultados y se dividirá el resultado entre el número de fases para obtener el costo mensual ponderado para evaluación.

Nota: Adicionalmente a los costos por fase utilizados para efectos de evaluación el oferente deberá indicar en el Anexo N°2 “Oferta económica”, toda la información requerida en el Capítulo I, Aparte III, incisos A y B de este pliego de condiciones.

  - Experiencia del Oferente en administración de Fideicomisos (máximo 30 puntos: Se asignará un máximo de 30 (treinta) puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

    - Fideicomisos con entes Públicos: Se asignará 1 punto por cada contrato de fideicomiso público hasta un máximo de 5 puntos.

    - Fideicomisos Públicos para el desarrollo de obras de infraestructura pública: Se asignarán 2,5 puntos por cada contrato de fideicomiso gestionado con el fin de desarrollar infraestructura pública, hasta un máximo de 10 puntos.

Para los puntos anteriores los contratos deben ser adicionales a los mínimos requeridos en Capítulo I, Aparte III, Inciso C de este pliego de condiciones.

    - Por monto gestionado: Se asignará 5 puntos por cada contrato de fideicomiso gestionado para desarrollo de obra pública, cuyo monto de inversión por el desarrollo de la infraestructura haya sido mínimo ₡17.500.000.000,00 (Diecisiete mil quinientos millones de colones, tipo de cambio $1=₡700,00), hasta un máximo de 10 puntos.

    - Fideicomisos autorizados para realizar oferta pública de valores: Se asignarán 5 puntos al oferente que haya gestionado una oferta pública de valores como parte de un fideicomiso público.

Para todo efecto los contratos aportados para evaluación deben cumplir con los requerimientos de plazo de constitución previo a la apertura de ofertas y estado de la ejecución, definidos en el Capítulo I, Aparte III, Inciso C.

Para demostrar la experiencia el oferente debe completar el Anexo N°3 “Experiencia del Oferente”. Los proyectos que se aporten para efectos de evaluación pueden repetirse entre las diferentes categorías, pero deben ser adicionales a los de admisibilidad.

El BCBCR, verificará toda la información aportada por el oferente. Solo se validará sobre la declaración rendida, los proyectos que la Administración confirme como efectivamente recibidos a satisfacción y positivos, por lo que será responsabilidad del oferente aportar información precisa y completa.

Criterio de desempate: En caso de empate, la Administración de conformidad a lo que establece el artículo N°55 del RLCA considerará en el orden, lo siguientes aspectos los cuales serán aplicados secuencialmente hasta el punto donde se logre el desempate:

- Los siguientes factores:

- Menor costo de honorarios durante la fase constructiva.

- Mayor cantidad de fideicomisos administrados para desarrollo de obra pública.

- La suerte (sea una rifa para definir el ganador) para lo cual la Administración convocará oportunamente a los oferentes empatados.

- REQUISITOS PARA EL OFERENTE:

El oferente debe cumplir con lo siguiente:

  - Precio: Indicar el costo mensual del servicio de fiducia, para cada una de las fases establecidas para el Fideicomiso en el Capítulo I, Aparte I, Numeral 5. Adicionalmente, el oferente debe cotizar el costo de honorarios para los rubros de estructuración de oferta pública de títulos valores, de gestión de créditos, así como el costo por hora de los servicios profesionales especializado en derecho. Para lo anterior debe completar toda la información requerida en el Anexo N°2 “Oferta Económica”

  - Aportar el desglose porcentual de la estructura de costos con los elementos que lo componen (100% = %Mano de Obra + %Insumos + %Gastos administrativos + %Utilidad), así como el presupuesto de detallado correspondiente a los rubros de Mano de Obra, Insumos y Gastos Administrativos.

El presupuesto detallado debe incluir la información que permita relacionar, cada porcentaje del desglose, con el monto correspondiente al costo de los honorarios, según el equipo de trabajo requerido (para cada rol), indicándose los costos unitarios por cada recurso y el tiempo de dedicación de cada recurso a la gestión del fideicomiso, todo de acuerdo con lo requerido en el Anexo N°2 “Oferta Económica”. El desglose porcentual y presupuesto detallado debe aportarse para cada uno de los montos cotizados para cada fase.

  - Experiencia del oferente: Haber participado en la constitución y gestión de al menos 04 (cuatro) contratos de fideicomiso públicos, de los cuales al menos 02 (dos) hayan tenido como finalidad el desarrollo de infraestructura, estos últimos con un monto de inversión de al menos ₡17.500.000.000,00 (Diecisiete mil quinientos millones de colones, tipo de cambio $1=₡700,00) durante los 15 años previos a la apertura de ofertas. Los otros dos contratos podrán ser en la gestión de fideicomisos públicos con cualquier finalidad y cualquier monto, pero deben cumplir con haberse constituido y haber iniciado su ejecución durante el período indicado anteriormente.

Para los fideicomisos de desarrollo de infraestructura, esos contratos deben haber al menos iniciado la fase constructiva, al momento de apertura de ofertas.

Para demostrar la experiencia el Oferente, debe complementar el Anexo N°3 “Experiencia del Oferente”.

El BCBCR, verificará toda la información aportada por el Oferente. Solo se validará la experiencia positiva entendida como la recibida a satisfacción, por lo que será responsabilidad del oferente aportar información precisa.

  - Equipo de trabajo: Aportar un equipo de trabajo mínimo, compuesto por el personal que se detalla en el siguiente cuadro:

| Cantidad | Rol | Descripción del puesto y requisitos | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encargado o supervisor de fideicomiso (Ejecutivo de cuenta) | Descripción: - Funcionario encargado de fungir como coordinador general del fideicomiso. - Deberá manejar todos los aspectos concernientes al fideicomiso, manteniendo conocimiento al día en todo lo relacionado con la gestión del fideicomiso (operación, finanzas, jurídico, técnico). Requisitos: - Al menos Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín. - Contar con experiencia como encargado de la gestión en al menos 03 contratos de fideicomiso públicos para el desarrollo de infraestructura, los cuales deberán haberse desarrollado (pueden encontrarse en ejecución) en los 10 años previos a la apertura de ofertas. - Al menos 3 años de experiencia en gestión de procesos de contratación pública como parte contratante. - Contar con al menos 16 horas de capacitación en la Ley General de Contratación Pública (N°9986) y su Reglamento. - Al menos 2 años de experiencia en el manejo de la plataforma SICOP, en nivel de aprobación. | 50% (Todas las fases) |
| 1 | Gestor de fideicomiso (Enlace) | Descripción: - Funcionario encargado de fungir como enlace directo entre el fiduciario y el fideicomitente en aspectos operativos del fideicomiso. - Deberá gestionar las solicitudes del fiduciario al fideicomitente y viceversa. - Coordinación de labores con los contratistas del fideicomiso (administración de contratos). - Gestión de trámites con entes fiscalizadores según las necesidades. - Gestión de las fuentes alternativas de financiamiento, flujo de caja. Requisitos: - Bachillerato en Administración de Empresas o carrera afín. - Contar con experiencia como funcionario de enlace entre Fideicomitente y Fiduciario en al menos 3 contratos de fideicomiso en los 10 años previos a la apertura de ofertas. - Conocimiento demostrable en Administración de Proyectos. | 100% (Todas las fases) |
| 1 | Gestor de portafolio de inversiones y de fideicomiso (Enlace) | Descripción: Funcionario a cargo de la gestión del portafolio de inversiones y de dar soporte al gestor de fideicomiso. Requisitos: - Bachillerato en Administración de Empresas o carrera afín. - Experiencia en gestión de portafolios de inversión de al menos ₡5.000.000.000,00 (cinco mil millones de colones) - Experiencia en fideicomisos, al menos 3 contratos en 10 años en labores de gestión. | 50% (Todas las fases) |
| 1 | Abogado especialista en fideicomisos y contratación pública | Descripción: Asesoría legal especializada en materia de fideicomisos y contratación pública. Requisitos: - Grado académico: Licenciatura en derecho - Incorporado en el Colegio Profesional respectivo - Experiencia de al menos 10 años en manejo de aspectos legales relacionados a la gestión de fideicomisos o contratación pública (Refrendo del contrato, asesoría en contrataciones y gestión del fideicomiso). | - Fase preoperativa: 25% - Fase constructiva: según demanda - Fase de liquidación o cierre: 25% |
| 1 | Contador | Descripción: - Encargado de la elaboración de los estados financieros del fideicomiso con base en las NICSP. - Coordinación de las labores del área contable del fideicomiso. Requisitos: - Grado académico: Licenciatura en Contaduría Publica - Incorporado en el Colegio Profesional correspondiente - Experiencia en manejo contable: - 05 años en instituciones públicas - 05 años en fideicomisos - Conocimiento en NICSP. | 100% (Todas las fases) |
| 3 | Auxiliares contables | Descripción: - Realizar registros contables (asientos de diario, ajustes y cierre). - Confección de auxiliares contables. - Elaboración de libros contables (Diario, mayor y balances). - Revisión de la aplicación de las NICSP. - Verificación de cumplimiento de normativa sobre facturación. - Elaboración de declaraciones de impuestos y cualquier gestión necesaria para el cumplimiento de la normativa tributaria. Requisitos: - Técnico en contabilidad, - 05 años de experiencia en contaduría en instituciones públicas. - Conocimiento en NICSP. | 100% (Todas las fases) |
| 1 | Profesional en Contratación Pública | Descripción: - Encargado de la gestión de los procesos de contratación del Fideicomiso en todas sus fases (publicación de pliegos de condiciones, análisis de ofertas, gestión de los diferentes requerimientos durante los procesos). - Administración de los procesos requeridos en la plataforma del SICOP. Requisitos: - Grado académico: Licenciado en ciencias económicas o derecho. - Incorporado ante el Colegio Profesional respectivo - Al menos 5 años de experiencia en gestión de procesos de contratación pública como parte contratante. - Conocimiento en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento. - Al menos 5 años de experiencia en el manejo de la plataforma SICOP. | - Fase preoperativa: 100% - Fase constructiva y de liquidación: 25% |

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos del equipo de trabajo propuesto, el oferente obligatoriamente debe presentar, para cada puesto lo requerido según el siguiente detalle:

- Encargado o supervisor de fideicomiso (Ejecutivo de cuenta)

- Gestor de fideicomiso (Enlace)

- Gestor de portafolio de inversiones (Enlace)

- Anexo N°4 “Experiencia del Equipo de trabajo” debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por cada profesional o en su defecto con firma manuscrita de dicho profesional autenticada por un abogado o notario público.

- Hoja de vida de cada profesional designado.

- Certificado de cursos sobre la Ley General de Contratación Pública en que se indique la cantidad de horas cursadas de al menos 16 horas. (Encargado o supervisor de fideicomiso).

- Certificación o título de cursos o programas de administración de proyectos (Gestor de fideicomiso).

- Abogado especialista en fideicomisos y contratación pública

- Contador

- Profesional en Contratación Pública

- Certificado de incorporación y estado al día con las obligaciones con el Colegio Profesional correspondiente.

- Hoja de vida de cada profesional.

- Certificado o título de capacitación en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Contador).

- Certificado de cursos sobre la Ley General de Contratación Pública en que se indique la cantidad de horas cursadas de al menos 16 horas (Profesional en contratación pública).

- Auxiliar contable

- Título: Técnico medio, Técnico o Bachillerato en Contabilidad.

- Hoja de vida.

- Certificado o título de capacitación en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

El BCBCR, verificará toda la información aportada por el Oferente. Solo se validará la experiencia positiva entendida como la recibida a satisfacción, por lo que será responsabilidad del oferente aportar información precisa.

NOTAS IMPORTANTES:

- Cada profesional deberá desempeñarse en el rol propuesto.

- Para todos los efectos, la experiencia deberá ser contabilizada previo a la fecha de apertura de ofertas.

  - Sistemas de información: Aportar declaración jurada en la que indique que cuenta con los sistemas de información necesarios para la gestión del fideicomiso, con al menos los siguientes módulos:

- Financiero-Contable (Registro de facturas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, bancos).

- Presupuesto

- De control de activos

- Administración de Proyectos

- Administración Inversiones

- Administración de riesgos

El oferente debe aportar la declaración jurada completando el Anexo N°5 “Declaración Jurada Sistemas de Información”.

  - Aportar nombre e información de contacto de al menos una persona, la cual fungirá como encargado(a) de atender las gestiones relacionadas con la contratación, en caso de resultar adjudicatario y hasta que se establezcan los procedimientos de comunicación una vez se dé el inicio de la ejecución del contrato.

- CONDICIONES PARA EL OFERENTE:

  - El servicio de fiducia debe ejecutarse de manera continua y se regulará de conformidad con lo establecido en el artículo N°171 del RLCA.

Por otro lado, los servicios de estructuración de oferta pública de valores, cierre de gestiones de crédito, así como la asesoría legal especializada en fideicomisos y contratación pública durante la fase constructiva, se requerirán según se presente la necesidad. Las cantidades referidas de esos servicios corresponden a una referencia de consumo que no puede ser considerada como fija.

  - El BCBCR no proveerá equipos, software, instalaciones físicas o mobiliario al contratista para la ejecución del servicio a contratar. Por tanto, los oferentes deben contemplar dentro de su estructura de costos todo lo necesario para la prestación del servicio.

  - Verificación de la información: El BCBCR se reserva el derecho de verificar toda la información aportada por el Oferente, así como solicitar cualquier información adicional que considere necesaria para aclarar cualquier duda, por lo que dicha información deberá ser presentada en forma completa y verificable.

  - El oferente deberá ser un banco perteneciente al Sistema Bancario Nacional.

- REQUISITOS PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA:

El Adjudicatario/Contratista debe cumplir con lo siguiente:

  - Rendición de cuentas: Aportar los siguientes documentos dentro del plazo que se estipula para cada caso y cumpliendo con lo requerido:

- Informes: El Contratista debe elaborar y/o presentar los informes que se detallan a continuación, los cuales deben remitirse a la instancia que corresponda de acuerdo a lo establecido en el manual de comunicaciones.

- Mensual de labores: Información de las actividades llevadas a cabo de manera mensual, con detalle de cumplimiento del cronograma establecido. Este informe constituye el entregable que justificará el pago de los honorarios al Fiduciario y deberá incluir al menos el siguiente detalle:

  - Acuerdos tomados en reuniones de seguimiento.

  - Estado de las contrataciones.

  - Información sobre inversiones financieras

  - Flujo de efectivo actualizado al último día del mes

  - Referencia a los informes complementarios: Estados financieros, Informes de ejecución presupuestaria, cualquier otro que se hubiera generado durante el mes.

  - Hechos relevantes.

  - Avance en el cumplimiento de objetivos del Fideicomiso.

  - Informes de labores subcontratistas

  - Detalles del costo de honorarios del mes.

Debe presentarse dentro de los primeros 10 días naturales posteriores al primer día del mes según se establezca en el manual de comunicaciones.

- Estados financieros: Deben prepararse de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Deben aportarse los siguientes estados financieros:

  - Estado de Situación Financiera

  - Estado de Rendimiento Financiero

  - Estado de Cambios en el Patrimonio

  - Estado de Flujos de Efectivo

  - Notas a los Estados Financieros

Los estados deben remitirse dentro de los 10 días naturales contado a partir del inicio del mes.

Así mismo, deberá aportarse con frecuencia anual, el informe de estados financieros auditados preparados por la auditoria externa del fideicomiso, dentro los 10 primeros días naturales del mes de febrero de cada año.

- Presupuesto del fideicomiso: Deberá mantenerse un presupuesto actualizado que permita la planificación de la ejecución de los ingresos y egresos del fideicomiso. Se debe remitir informe de ejecución mensual, 10 días naturales posteriores al cierre de cada mes calendario.

- Los informes requeridos por SUGEVAL o cualquier otro ente relacionado, en caso de que el Fideicomiso realice Ofertas Públicas de Valores, de acuerdo con los requerimientos y plazos establecidos por normativa que rija.

- Informes requeridos por los entes fiscalizadores relacionados con las gestiones de créditos que realice el fideicomiso, de acuerdo con lo requerido por esos entes.

- De gestión del sistema de control interno: deben prepararse de conformidad con lo establecido en el manual correspondiente y entregarse como se establece de seguido:

- Informe inicial de evaluación de riesgos del Fideicomiso: Entregarse dentro de los 60 días naturales posteriores a la fecha de la orden de inicio del contrato. Posterior a esto debe entregarse con frecuencia anual, durante los primeros 30 días naturales de cada año calendario.

- Informes de seguimiento: Una vez realizado el plan de acción posterior al análisis inicial de riesgos. Se debe aportar un informe de seguimiento trimestral de ese plan, dentro de los 15 días naturales del mes siguiente a la finalización del período trimestral.

- Debe elaborarse de manera mensual un informe de evaluación de riesgos financieros. Este debe entregarse 10 días naturales posteriores al cierre de cada periodo mensual.

- De avance del plan de infraestructura: de conformidad con la planificación establecida, en el cual debe incluirse detalle del avance de los cronogramas establecidos para las obras y para el programa de inversión.  Se debe preparar con frecuencia trimestral y remitirse 15 naturales posteriores al cierre del trimestre.

- De control de activos: el cual debe incluir el inventario de activos del fideicomiso, con detalle mensual, para seguimiento y registro contable de los activos que adquiera el fideicomiso, este debe aportarse dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.

- Minutas: De reuniones de seguimiento de los Comités establecidos. Deben contener como mínimo lo siguiente:

- Fecha y hora de realización.

- Motivo de la reunión.

- Nombre de los asistentes, puesto y organización que representan.

- Temas tratados.

- Acuerdos: incluye responsables y plazo de atención.

Las minutas deben remitirse dentro de los 10 días naturales posteriores a la realización de la reunión y debe comunicarse de conformidad con lo establecido en el manual de comunicaciones.

  - Reglamentos, manuales y políticas: Aportar en plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución contractual, los siguientes documentos:

- Manual de operaciones del fideicomiso

- Procedimientos técnico-administrativos del fideicomiso

- Reglamento de contrataciones del fideicomiso

- Reglamento de inversiones

- Manual de manejo de la información

- Reglamento comités: Seguimiento operativo y Técnico

- Manual de organización y funcionamiento de la Unidad Ejecutora

- Manual de gestión de riesgos del Fideicomiso.

- Políticas contables y de control de activos

- Política para la recepción de donaciones

El Fiduciario preparará y someterá a revisión y visto bueno del Fideicomitente los reglamentos, manuales y políticas que sean necesarios para la operación ordenada del Fideicomiso. El Fideicomitente contará con máximo de 60 días naturales para dar su no objeción a la versión final de esos documentos.

  - Manuales de operación, planos e información de las edificaciones desarrolladas: Una vez recibidos a conformidad los planos “as built” de las edificaciones, los manuales de operación y cualquier otra información necesaria para la operación y su mantenimiento, el fiduciario deberá traslada esa información al fideicomitente en un plazo no mayor a 10 días naturales.

- CONDICIONES PARA EL ADJUDCATARIO/CONTRATISTA:

  - Dar acompañamiento al BCBCR durante el procedimiento de solicitud de refrendo del contrato ante la Contraloría General de la República, brindando la información que se requiera de acuerdo con lo que solicite el Ente Contralor, a fin de obtener el requisito de eficacia jurídica requerido en la normativa.

  - Los contratos que eventualmente suscriba el Fideicomiso con instancias, entidades o personas que actuarán en apoyo del Contratista para la consecución de los fines establecidos, no lo liberarán de las responsabilidades inherentes a su gestión frente al BCBCR, en su condición de Fideicomitente y Fideicomisario, lo anterior en concordancia a los dispuesto en el artículo N°643 del Código de Comercio. Quiere esto decir, que, de ningún modo, estos contratos o subcontratos diluirán, directa o indirectamente, las responsabilidades del Fiduciario establecidas en el contrato.

  - Obligaciones y responsabilidades del Fiduciario:

- Inscribir el fideicomiso en el Registro de Personas Jurídicas de conformidad con el procedimiento establecido en la directriz DPJ-001-2021, realizar la apertura de las cuentas bancarias y disponer de los sistemas de información requeridos en el Capítulo I, Aparte III, inciso E. Todo lo anterior una vez que se gire la orden de inicio del contrato y a fin de recibir el patrimonio que se le trasladará, según lo indicado en Capítulo I, Aparte I, numeral 3.

- Administrar el patrimonio de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que apliquen.

- Gestionar un portafolio de inversiones con los recursos de Fideicomiso de conformidad con lo establecido con el Reglamento de Inversiones.

- Identificar y mantener el patrimonio fideicometido separado del suyo y del de otros fideicomisos que administre.

- Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para procurar el traslado de los beneficios fiscales de los que goza el Fideicomitente al Fideicomiso.

- Llevar a cabo la estructuración financiera del Fideicomiso (cuando así se requiera).

- Encargarse del manejo contable del Fideicomiso manteniendo los registros e información separada de su propia contabilidad. Debe llevar la contabilidad del Fideicomiso de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y las políticas contables establecidas para el Fideicomiso.

- Mantener registro actualizado de los activos propios del Fideicomiso, con la debida identificación física de cada uno de ellos.

- Desarrollar la documentación técnica, financiera y administrativa necesaria para la inclusión y seguimiento de todos los proyectos del plan de inversión en infraestructura, que no estén incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

- Tramitar la contratación de la Unidad de Gestión del programa de inversión en infraestructura, en apego con los términos y especificaciones acordadas con el BCBCR en su calidad de Fideicomitente, siguiendo lo dispuesto en la legislación de contratación pública vigente y la reglamentación del fideicomiso. De igual forma, es responsabilidad del Contratista asegurar que todas las contrataciones que lleve a cabo el Fideicomiso se ajusten a lo indicado anteriormente.

- Contratar una firma de auditoría externa financiera para que emita opinión sobre los estados financieros del fideicomiso, de acuerdo con la normativa, las políticas y disposiciones aplicables.

- En caso que resulte necesario y se ajuste al presupuesto establecido entre Fideicomitente y Fiduciario, contratar con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, los profesionales externos que corresponda para las gestiones que se requiera.

- Sobre control interno: Establecer el sistema de control interno del Fideicomiso con el fin de desarrollar el plan para la gestión de los riesgos legales, operativos, financieros o de cualquier otra índole, asociados al Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el manual correspondiente. El sistema debe estar apegado a la lo establecido en el ordenamiento jurídico y por la Contraloría General de la República, debe incluir la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos. La gestión incluye elaborar los informes indicados en el capítulo I, aparte V inciso A y entregarlos en los plazos establecidos.

- Contratar las pólizas de seguro necesarias para el resguardo de los bienes fideicometidos.

- Constituir los siguientes comités:

- De Seguimiento Operativo: encargado de la coordinación entre el Fideicomitente y el Fiduciario para efectos de asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos del Fideicomiso.

- Técnico: Con el fin de dar seguimiento técnico al desarrollo del programa de inversión en infraestructura con la participación adicional de la Unidad Ejecutora.

- De vigilancia: Este se conformará en caso de realizarse una oferta pública de valores y cumplirá las funciones encomendadas en la normativa que rige el mercado de valores.

- Elaborar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como gestionar las modificaciones y liquidaciones correspondientes para la adecuada administración del patrimonio del Fideicomiso, todo de acuerdo con la normativa aplicable.

- Velar que el Fideicomiso, cumpla con las regulaciones y requisitos que establezcan las autoridades supervisoras y fiscalizadoras a las que se deba rendir cuentas, de acuerdo con las competencias de cada una.

- Llevar a cabo los actos que sean necesarios para la ejecución y realización del Contrato de Fideicomiso conforme a derecho y la buena fe negocial.

- Ejercer los derechos y acciones legalmente necesarias para la defensa del Fideicomiso y de los bienes objeto de éste, dando aviso inmediato al Fideicomitente.

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones impositivas que le correspondan al fideicomiso.

- Cumplir con lo requerido en la normativa para la correcta fiscalización de las contrataciones que celebre el Fideicomiso.

- Velar que las trasferencias correspondientes a los aportes de recursos establecidos en el contrato se realicen por parte del Fideicomitente.

- Utilizar para sus contrataciones el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por lo que debe registrar al Fideicomiso en esa plataforma una vez se cumpla con los requisitos necesarios para ese trámite.

- Cumplir y hacer cumplir a sus contratistas con el marco regulatorio laboral y de seguridad social, para lo cual debe asegurarse de incluir en los pliegos de condiciones las provisiones correspondientes.

- Obligaciones en relación con la rendición de cuentas: El Fiduciario rendirá cuentas al fideicomitente, mediante los informes definidos en el aparte V de este pliego de condiciones. Los informes se deben rendir en los plazos y condiciones ahí establecidas.

- Obligaciones en relación con la protección de los bienes, permisos cedidos y el patrimonio del Fideicomiso:

Corresponderá al Fiduciario lo siguiente:

a. Velar por el buen uso de los bienes y permisos cedidos en la forma y procedimientos jurídicamente procedentes.

b. Iniciar, en coordinación con el Fideicomitente, las acciones legales y/o administrativas que sean pertinentes para defender los bienes y permisos cedidos, así como para la defensa del patrimonio del Fideicomiso.

c. Velar porque los bienes, servicios, derechos y permisos que se mencionan en el contrato de Fideicomiso, tengan como principal meta, el cumplimiento idóneo de los fines propuestos.

- Otros Actos: El Fiduciario ejecutará los actos necesarios y esenciales para la consecución del objeto y finalidad del Contrato de Fideicomiso. Las obligaciones se derivarán no solo de lo expresamente establecido en este acto, sino también de aquellos deberes legales consignados en el ordenamiento jurídico o disposiciones, o que se deriven de la naturaleza propia del Contrato de Fideicomiso.

- Atender cuando se considere necesario los tramites relacionados con la emisión de oferta pública de valores de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en el Anexo N°6 “Sobre oferta pública de valores”.

  - El Fideicomiso queda habilitado para recibir donaciones de organizaciones públicas o privadas, para tal efecto se deberá regir de acuerdo con lo establecido en la reglamentación y políticas establecidas para este fin.

  - De la prelación de pagos: Los fondos recibidos por el Fideicomiso, producto de la cesión de recursos por parte del Fideicomitente y de cualquier otra fuente (aportes extraordinarios, réditos, emisión de títulos, créditos), será destinado a realizar los siguientes pagos de acuerdo con el siguiente orden de prelación:

- Los honorarios del Fiduciario del Contrato de Fideicomiso y de la Unidad de Gestión.

- Intereses de los valores emitidos y en circulación.

- La amortización del principal dispuesto en el financiamiento con entidades financieras, en caso que se utilice el mismo.

- El principal de los títulos o valores emitidos y en circulación.

- Impuestos del Fideicomiso.

- Cualquier monto en dinero, que, bajo la modalidad de impuesto, grave las sumas pagaderas a los tenedores de valores emitidos y en circulación, lo anterior de conformidad con los dispuesto por la Dirección General de Tributación Directa y la normativa vigente.

- Gastos ordinarios y extraordinarios del Fideicomiso, contenidos en el presupuesto anual aprobado entre Fideicomitente y Fiduciario, así como los que demande la distribución del flujo de fondos; honorarios de auditores externos; los aranceles de autorización y mantenimiento de oferta pública (cuando aplique), los que demanden los informes que se deben de presentar ante Autoridades Supervisoras y mercados en que se coticen los flujos; los honorarios de asesoramiento legal y demás gastos que se requieran para la preparación, celebración, otorgamiento, administración, modificación y liquidación de todos los actos relativos al presente Fideicomiso; los gastos de convocatoria y realización de eventuales asambleas de inversionistas (cuando aplique).

- Aportes al Fondo Mejorador de Crédito, cuando este aplique.

- Si después de los anteriores pagos quedaran remanentes del flujo recaudado, estos constituirán excesos de flujo de caja que el Fiduciario podrá utilizar para aumentar el saldo del Fondo Mejorador de Crédito (cuando aplique).

Es entendido por las partes, que en ningún caso se exigirá al Fiduciario ni al Fideicomitente, honrar el monto por los gastos anteriormente previstos con sus propios recursos, por lo cual no asumen ni incurren en ningún tipo de responsabilidad al respecto.

  - Deber de diligencia de parte del fiduciario: El Fiduciario realizará toda su gestión con estricto apego a la diligencia, profesionalidad, experticia debidas y lo dispuesto en la normativa aplicable.  En caso de no proceder de esa forma, el BCBCR en su condición de Fideicomitente, podrá aplicar lo dispuesto en este pliego de condiciones.

  - De la sustitución del Fiduciario: El Fideicomitente podrá sustituir al Fiduciario mediante decisión razonada.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 645 del Código de Comercio, el Fideicomitente podrá sustituir al Fiduciario, si éste deja de ser supervisado por la SUGEF, se disuelve o liquida, quiebra o se fusiona, es absorbido, intervenido o también si de alguna manera llega a ser incapaz de actuar como Fiduciario a criterio del Fideicomitente, para lo cual se acudirá a los trámites de jurisdicción voluntaria.

En cualquier caso, en que se haya de sustituir al Fiduciario, el nombramiento recaerá necesariamente, en alguna entidad que reúna las condiciones y características establecidas por la normativa vigente y además que sean las apropiadas para brindar un servicio eficiente. El Fiduciario sustituto tendrá las mismas obligaciones y atribuciones estipuladas en el contrato de Fideicomiso en virtud de la aceptación de su nombramiento y al efecto le será aplicado el artículo 642 del Código de Comercio vigente.

  - Derechos y facultades del Fiduciario: Aparte de lo consignado en el ordenamiento jurídico, el Fiduciario tendrá los siguientes derechos:

- El Fiduciario podrá contratar profesionales y/o firmas de profesionales para que efectúen las evaluaciones y/o emitan los criterios correspondientes, relacionados a servicios contables, de auditoría, legales, financieros y otros servicios profesionales técnicos que sean necesarios para que el Fideicomiso pueda operar de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes con el fin de cumplir con el propósito de este Fideicomiso.

- El Fiduciario nombrará apoderados, representantes, agentes, funcionarios, empleados, asesores o profesionales independientes, para administrar o tramitar asuntos de este Fideicomiso. El Fiduciario deberá de asegurarse que los gastos que se originen las contrataciones señaladas en este artículo no comprometan la estabilidad financiera del Fideicomiso y que se encuentran dentro del presupuesto anual aprobado entre él y el Fideicomitente.

  - De los límites a la responsabilidad del Fiduciario: Aparte de lo consignado en el contrato de fideicomiso, el Fiduciario será responsable ante terceros, por cualquier acto doloso o culposo que él o sus dependientes realicen sobre el patrimonio del Fideicomiso, por lo que la responsabilidad del Fiduciario se encuentra limitada en los siguientes aspectos:

- El Fiduciario no efectuará declaración alguna acerca del valor o condición de los bienes fideicometidos.

- En ningún caso se compromete a afectar ni disponer de su propio patrimonio para el cumplimiento del contrato de fideicomiso.

- Las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso serán exclusivamente satisfechas con el patrimonio del Fideicomiso, por lo que no será responsable frente a acreedores y proveedores, ante las siguientes situaciones:

  - Por el no pago del principal o intereses de los valores en que sean invertidos los fondos que le son trasladados en propiedad del Fiduciario siempre que se cumpla con la política de inversiones fijada para tal objetivo.

  - Por variaciones en los precios de los valores, cambios en las tasas de interés, cesación parcial o total de pagos del emisor, precios de los valores, administración y reorganización con intervención judicial, insolvencia y quiebra del emisor, intervención administrativa por parte de las autoridades regulatorias, y cualquier otro hecho o situación que tenga que ver con los valores en que sean invertidos los fondos dados en fideicomiso.

  - Por todas aquellas acciones u omisiones, culposos o dolosas, que procedan de terceros que hayan asumido obligaciones en este fideicomiso.

  - Ante cualquier otro evento o situación que surja en razón de actitudes culposas o dolosas de funcionarios del Fideicomitente.

  - Por la determinación de obligaciones fiscales por parte del Fideicomiso o de quienes hubieran trasladado bienes o derecho a este, sea mediante disposiciones y resoluciones emitidas por la Dirección General de Tributación Directa, Autoridad Administrativa Superior o nuevas disposiciones legales, reglamentarias, directrices o resoluciones de las autoridades correspondientes.

  - No asumen ninguna responsabilidad, salvo por dolo o culpa, para el caso de desvalorización o perjuicios sobre los bienes fideicometidos, como consecuencia de caso fortuito.

  - Sólo comprometen sus mejores esfuerzos, para el cumplimiento de las funciones que se les asignan en el presente contrato de fideicomiso, por lo que es entendido por las partes que no asumen, garantizan, ni comprometen ninguna obligación, para el caso de falta de pago en relación con los bienes fideicometidos.

  - Solamente tendrán las obligaciones expresamente establecidas en el contrato de Fideicomiso y en la ley.

  - Obligaciones y responsabilidades del Fideicomitente:

- Trasladar el patrimonio inicial indicado en el aparte I de este pliego de condiciones al fideicomiso, una vez que se encuentre debidamente registrado y se haya realizado la apertura de las cuentas para ese efecto.

- Realizar los aportes al patrimonio en los plazos establecidos y de acuerdo con la programación establecida en el contrato.

- Responder con prontitud y diligencia a las consultas del Fiduciario, en torno a las diferentes fases durante del programa de inversión.

- Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las entidades que corresponda, de acuerdo con su competencia, para que el Fideicomiso procure, en caso de requerirse, recursos financieros por medio de oferta pública de valores o suscripción de créditos, lo cual incluye, pero no se limita a lo requerido por el Ministerio de Hacienda en materia de deuda pública y la SUGEVAL en cuanto a la oferta de títulos valores.

- Brindar asesoría técnica, dentro del ámbito de su especialidad, a través del Comité Técnico del Fideicomiso, según se requiera, para la correcta ejecución del programa de inversión en infraestructura.

- Instruir con el nivel de detalle suficiente y aceptar de manera formal el cumplimiento de los planes de inversión al Fiduciario.

- Integrar los comités del Fideicomiso nombrando colaboradores según la especialidad profesional o técnica requerida en las disposiciones para la conformación de esos órganos.

- Aprobar los reglamentos, manuales y políticas necesarias para la operación del Fideicomiso.

- Dar su no objeción a los trámites necesarios para llevar a cabo los procedimientos de contratación del Fideicomiso, sea validando los pliegos de condiciones y los requerimientos o el dictado de los actos finales.

  - Derechos y facultades del Fideicomitente: Aparte de los derechos que consigna la legislación comercial, especialmente el Código de Comercio, así como la Ley Reguladora del Mercado de Valores y sus Reglamentos, el Fideicomitente exigirá del Fiduciario, que cumpla con las obligaciones asumidas en el Contrato de Fideicomiso. Además, podrá obtener y reclamar los beneficios que se hayan determinado a su favor en este contrato en su condición de Fideicomisario. Así mismo lo siguiente:

- Obtener cualquier información relacionada al Fideicomiso que le requiera al Fiduciario.

- Recibir los bienes y derechos que conformen el patrimonio del Fideicomiso al finalizar este.

  - Aportes extraordinarios al Fideicomiso: En caso de que los flujos de ingresos futuros cedidos incondicional e irrevocablemente resulten insuficientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas o proyectadas por el Fideicomiso, el Fideicomitente tiene la facultad, sin que ello implique una obligación, de aportar los montos necesarios para hacer frente a las obligaciones pendientes o futuras de conformidad con lo que se establezca para satisfacer este propósito.

  - Ejecución de los bienes propiedad del fideicomiso: Ante la falta de pago de cualquiera de las cuotas imputables, gastos, capital e intereses de los valores (cuando aplique), el Fiduciario iniciará de forma inmediata el procedimiento para la venta mediante remate de los bienes que conforman el patrimonio del fideicomiso, según el procedimiento que se defina en el manual de operaciones del fideicomiso.

  - Sobre la fiscalización del desarrollo de las obras: La fiscalización del desarrollo de las obras estará a cargo de la Unidad de Gestión que contrate el fideicomiso. Por su parte el fiduciario como administrador del contrato de la Unidad de Gestión le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. A su vez el Comité Técnico velará en lo correspondiente, que las construcciones cumplan con lo requerido desde el punto de vista bomberil.

  - Sobre uso de infraestructura una vez recibidas las obras: Una vez construidas y recibidas a satisfacción las edificaciones, el Fideicomiso a solicitud del Fideicomitente traspasará las edificaciones y bienes al fideicomitente o ceder los permisos correspondientes para que haga uso de estas para el desempeño de sus funciones.

  - El Fideicomitente no tendrá vinculación laboral con el personal del Fiduciario ni con el de los contratistas del Fideicomiso, por tanto, producto de este contrato no se generará bajo ninguna circunstancia relación de empleo público.

  - Sustitución de miembros del equipo de trabajo:

    - Sustitución temporal: En caso de que algún profesional asignado requiera ausentarse de manera temporal a causa de vacaciones, permisos o incapacidades o cualquier otra causa, el contratista debe sustituir a dicho profesional por el periodo de su ausencia.

    - Sustitución permanente: En caso de que se requiera sustituir de manera permanente a un profesional asignado, ya sea porque lo solicite la Administración o bien lo requiera el contratista a causa de incapacidades, licencias, conclusión del contrato laboral, jubilación o cualquier otra causa, se deben considerar los siguientes aspectos:

- El BCBCR podrá solicitar razonadamente, la sustitución de un profesional, en cualquier momento de la etapa de ejecución del contrato, para lo cual remitirá una nota formal al contratista en un plazo mínimo de 8 días hábiles anteriores a la sustitución.

El contratista cuenta con 3 días hábiles para facilitar al BCBCR la documentación del personal propuesto para la sustitución que corresponde y cumpliendo con lo establecido en el Capítulo I, Aparte III, inciso D “Equipo de trabajo”. La Administración tendrá como máximo 5 días hábiles para responder el resultado de la solicitud.

- En caso de que el contratista requiera sustituir a un integrante de su equipo de trabajo, lo debe comunicar al BCBCR al menos 8 días hábiles, antes que se dé la sustitución y simultáneamente debe presentar la documentación del nuevo profesional propuesto para la sustitución de acuerdo a los requisitos solicitados en el Capítulo I, Aparte III, inciso D. “Equipo de trabajo”.

El BCBCR se reserva la posibilidad de aceptar o no al profesional propuesto, una vez que haya revisado el cumplimiento de requisitos de éste, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la recepción de la documentación.

- La sustitución de un profesional del equipo de trabajo, por el motivo que sea, no se considera como justificación para el desmejoramiento, atraso o incumplimiento en los servicios adjudicados.

- El contratista queda obligado a garantizar que, mediante un proceso de transferencia de conocimiento a lo interno de su representada, que los nuevos profesionales que se integren se encuentren debidamente capacitados en los procesos a los cuales se incorpora, a fin de asegurar que no haya desmejoras en el servicio, ni atraso en los cronogramas de trabajo.

  - Plazo de la contratación: El contrato tendrá una vigencia de 20 años, contemplándose una prórroga facultativa, por un plazo máximo de 10 años adicionales.

  - De la extinción del contrato: El contrato podrá finalizar si se presenta alguna de las siguientes causales:

  - Acaecimiento del plazo de la contratación.

  - Cumplimiento de la finalidad establecida.

  - Resolución de la relación contractual

  - Rescisión unilateral o por mutuo acuerdo.

  - Declaratoria de nulidad.

  - Por ausencia del Fiduciario cuando no pueda sustituirse.

En el caso de la rescisión y la resolución debe seguirse el procedimiento establecido en los artículos N°212 y 214 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Liquidación del fideicomiso: En cualquiera de los supuestos de extinción del Fideicomiso indicados y no existiendo obligaciones del Fideicomiso con terceros, el patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 660 del Código de Comercio, será transferido de pleno derecho al Fideicomisario, quien será en definitiva el legítimo titular de este y de los demás derechos para la respectiva liquidación del Fideicomiso.

  - Sobre el pago de honorarios: Los honorarios del Fiduciario se cancelarán con cargo al presupuesto del Fideicomiso, por mes vencido, una vez recibido a conformidad el informe de labores por parte del Fideicomitente y cuando se hayan cumplido las formalidades referidas a la facturación.

  - Sanciones económicas: Por concepto de clausula penal se aplicará la siguiente fórmula por incumplimiento en la entrega de lo detallado en esta clausula y hasta un máximo del 25% del monto mensual de honorarios. Todo de conformidad a lo establecido en el artículo N°50 del RLCA.

El monto de la sanción a aplicar se determinará utilizando la siguiente expresión:

Monto=DA∙MHPE∙FP

Donde:

DA = Días de atraso en la entrega

MH = Monto mensual de honorarios a cancelar durante el período

PE = Plazo de entrega de lo requerido

FP = Factor de preponderancia del incumplimiento

Los incumplimientos corresponden a la entrega tardía de los siguientes entregables:

- Informe mensual de labores

- Estados financieros

- Informe de presupuesto

- Informes a SUGEVAL

- Informes sobre endeudamiento

- Informe gestión del Sistema de Control Interno

- Informe control activos

- Minutas de reuniones de los comités

- Reglamentos, manuales, políticas

- Documentos recepción edificaciones (manuales, planos, etc)

  - Sobre la resolución de conflictos: En caso de que se presenten controversias o divergencias entre las partes, durante la ejecución del contrato, sobre la interpretación, alcances o aplicación de alguna de las disposiciones contenidas en el contrato y las mismas no logren esclarecerse previa negociación entre las partes, estas de mutuo acuerdo podrán recurrir a mecanismos de resolución alternativa de conflictos (RAC) de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social N°7727, seleccionando por mutuo entendimiento al mediador o conciliador y acordando costear por partes iguales el proceso. Lo anterior no implicará renuncia al derecho a acudir a instancias judiciales en caso de considerarse necesario, lo cual supondrá la suspensión del proceso de RAC.

  - Modificaciones contractuales: Las modificaciones al contrato se regirán según lo dispuesto en los artículos N°12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento.

CAPITULO II DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES

- REQUISITOS PARA EL OFERENTE

El oferente debe cumplir con lo siguiente:

- Declaración jurada sobre prohibiciones, pago de impuestos y beneficiario final: Aportar en su oferta declaración jurada firmada digitalmente por el representante legal o como persona física, esto según corresponda, donde se indique que:

- No le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevén los artículos N°22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en adelante LCA. Todo conforme lo establecido en dicha normativa.

- Se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales (artículo N°65 RLCA).

- Sobre beneficiario final, según corresponda:

- Personas físicas: Indicar nombre completo del beneficiario final, tipo y número de identificación oficial (cédula nacional, extranjera, etc.) y su condición declarada de beneficiario final.

- Personas jurídicas: Aportar declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga cédula jurídica o física de los accionistas -según corresponda-, capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen. Además, como parte de esa declaración, información precisa y completa sobre su beneficiario final, incluido el nombre completo del mismo, tipo y número de identificación oficial. En caso que, los accionistas del oferente y subcontratistas sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender la información solicitada anteriormente, respecto a esas otras figuras jurídicas.

- Se encuentra al día con las obligaciones Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

- Certificación de personería y naturaleza y propiedad de las acciones (Aplica a oferentes nacionales jurídicos): Aportar declaración jurada donde confirme que la personería legal, la naturaleza y propiedad de las acciones detallada en SICOP se encuentra vigente al momento de la apertura, cuyos datos deben verse claramente reflejados en el sistema. En caso de que la información en sistema, no conste o no esté actualizada y/o completa, el Oferente debe adjuntar a su oferta, todos esos documentos actualizados, sea con no más de un mes de emitidos antes de la fecha de apertura del concurso.

Cuando la propiedad de las acciones esté en poder de una o más personas jurídicas, debe igualmente adjuntar la certificación de la propiedad de las acciones de esas otras figuras jurídicas.

La Administración se reserva el derecho de verificar la información aportada, así como de solicitar un documento más actualizado, en caso de ser necesario, para efectos de validación de la oferta, formalización, aprobación interna o refrendo contralor, cuando así se amerite.

- Número de cuenta IBAN (22 dígitos): Indicar en su oferta el número de la cuenta, en colones (para cotizaciones en moneda nacional) y/o en dólares, para cotizaciones en esa divisa, y el nombre del banco.

Cuando la participación sea en consorcio el número de cuenta debe pertenecer al encargado de trámite de pago señalado en el Acuerdo Consorcial.

- Impuestos: La Ley N°9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, en su artículo N°8, numeral 17 indica lo siguiente respecto a las exenciones de dicho tributo:

“…Los bienes y los servicios que venda, preste o adquiera el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, siempre y cuando sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones…”

Por lo anterior, todos los bienes y servicios que el BCBCR adquiera (dentro del país), se encuentran exentos de ese tributo.

Debido a que el costo del servicio se realizará con cargo al Fideicomiso, es necesario que el Fiduciario incluya en el cobro el Impuesto al Valor Agregado, en tanto el Fideicomiso no cuente con el aval de las autoridades competentes para que sus compras sean exoneradas de dicho tributo.

No obstante, si por la naturaleza del objeto ofertado el oferente considera en su propuesta que deben incluir otros tipos de tributos, debe considerar, al momento de plantear su propuesta, lo siguiente:

- De conformidad con el artículo Nº25 del RLCA, el precio propuesto debe ser cierto y definitivo.

- El precio ofrecido en SICOP debe incluir todos los tributos que le correspondientes, con la salvedad de las exoneraciones de impuestos que le aplica al BCBCR.

- El oferente está en la obligación de desglosar los tributos que afectan su propuesta económica. De no indicarlos y/o desglosarlos, se asume aplicadas excepciones para el BCBCR.

- En caso que el oferente indique que no incluye impuestos y son aplicables al objeto contractual, la Administración los agregará de oficio para efectos comparativos y de una eventual adjudicación.

- El oferente que resulte adjudicatario, debe asumir como parte del precio ofrecido, cualquier erogación adicional que se requiera sobre el objeto contractual, tales como derechos, costos, riesgos ocasionales, otros cargos, gastos de inscripción ante el Registro de la Propiedad, etc., según corresponda respecto al objeto contractual. No se aceptará en este tipo de detalle la indicación: "no se incluye" o similar, de tal forma que en cualquier caso se entenderán esas erogaciones como parte del precio ofrecido y adjudicado, sin que representen costos adicionales para la Administración.

En caso de que el oferente presente un producto exento de algún impuesto debe indicar el fundamento normativo que faculta dicha exención tributaria.

- CONDICIONES PARA EL OFERENTE:

- Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble del plazo que se otorgó para la presentación de ofertas. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente.

- Vigencia de las Ofertas: Se entenderán vigentes por el plazo máximo establecido para emitir el acto de adjudicación a partir de la apertura de ofertas, salvo indicación en contrario expresa en la oferta.

- Mejoras de precios: Para el presente concurso no se aceptarán mejoras de precios al amparo del artículo N°28 bis del RLCA.

- Confidencialidad en las ofertas: Toda información incluida y adjunta a la oferta debe ser pública; salvo que la parte interesada, así lo considere, en cuyo caso debe aportar en su plica la justificación respectiva. Caso contrario, la Administración en apego al Principios de Publicidad y Transparencia, queda facultada para hacer público cualquier información y/o documento en esa condición, una vez concretada la apertura del proceso.

Lo anterior, al amparo de lo que establece el artículo N°11 RLCA y N°3, inciso N°15 del Reglamento para la Utilización del SICOP, el cual a la letra indica:

"...15) Documento confidencial: Documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria, de oficio o a solicitud de la parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico...".

- El BCBCR realizará toda comunicación y notificación relacionada con sus procedimientos de contratación, por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Por tanto, los Oferentes, Adjudicatarios y Contratistas, deben considerar que toda la gestión relacionada con el concurso de su interés, debe ser tramitada por SICOP, lo cual implica que no se atenderá, recibirá, ni incluirá en sistema, documentos impresos, correos electrónicos, fax, u otros, que se remitan por otra vía no autorizada, salvo indicación expresa en pliego de condiciones.

- Ofertas Base y Alternativas: Para el presente concurso se aceptará únicamente una oferta base y dada la naturaleza del objeto no se permitirán ofertas alternativas.

- REQUISITOS PARA EL CONTRATISTA/ADJUDICATARIO

El Adjudicatario/Contratista debe cumplir con lo siguiente:

- Garantía de Cumplimiento: Presentar la garantía según los siguientes términos:

- Monto: 5% del monto máximo anual adjudicado.

- Vigencia: Debe extenderse hasta por dos meses adicionales a la fecha de recepción definitiva o el término natural del contrato, según corresponda.

- Forma de rendirla: Conforme lo estipulado en el artículo N°42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento para la utilización del SICOP.

NOTAS IMPORTANTES:

- La garantía debe presentarse vía SICOP.

- Aportarse a nombre del Adjudicatario y rendirse en la misma moneda en la cual se cotizó.

- Preferiblemente se solicita presentar la garantía en efectivo y por al menos el plazo que se indique en el aviso de formalización.

- En ningún caso se acepta seguros de caución como garantía.

En caso de no aportar dicha garantía la Administración iniciará el proceso de declaratoria de insubsistencia conforme a lo establecido en el artículo N°199 del RLCA.

Es obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se haya recibido el objeto del contrato a satisfacción de la Institución.

Si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, la Administración procederá a hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso de incumplimiento.

- Facturación electrónica: El Contratista deberá indicar en su factura como mínimo la siguiente información:

1. Nombre y número del concurso.

2. Referencia del servicio adquirido.

3. Precio Unitario y Total

5. Orden de compra (Número de contrato)

En caso de que por el sistema de facturación no sea posible incluir ese detalle en la factura, debe aportarlo como anexo, de tal forma que sean claros los bienes o servicios a cancelar. Por lo anterior, de incumplir con lo requerido, cualquier atraso en el trámite de pago será responsabilidad del Contratista.

El Contratista debe considerar que, respecto de la facturación electrónica, debe emitir y trasladar el correspondiente archivo .PDF, así como .XML (Comprobante del Ministerio de Hacienda), y .XML (comprobante de factura electrónica) al Fideicomiso.

El Fiduciario procederá con lo anterior, una vez sea aprobado el informe descrito en el Capítulo I, Aparte V, Numeral, punto i.

- CONDICIONES PARA EL ADJUDICATARIO/CONTRATISTA

- Inicio del contrato: La vigencia del contrato se regirá según la fecha indicada en el documento denominado orden de inicio. La fecha será definida por la Unidad Usuaria comunicada por la Unidad de Proveeduría vía SICOP.

La ejecución contractual regirá conforme el plazo establecido en el pliego de condiciones o adjudicación. (Artículo N°200 RLCA).

- Vigencia del contrato: El contrato tendrá una vigencia de 20 años, contemplándose una prórroga facultativa, por un plazo máximo de 10 años adicionales.

- Forma de pago: El pago se realizará por parte del Fideicomiso dentro de los 30 días naturales posteriores al recibido a satisfacción del informe mensual de labores, contra presentación de la factura al Fideicomiso y de conformidad a lo establecido en el Capítulo I, Aparte VI, inciso V de este pliego de condiciones.

Del pago correspondiente se retendrá el 2% por concepto de impuesto sobre la renta, sobre facturas de montos superiores al salario base que se encuentre vigente, de conformidad de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7337.

- Especies fiscales: De conformidad con lo establecido en el artículo 273 inciso 27) del Código Fiscal, los contratos de fideicomiso se encuentran exentos del pago del impuesto del timbre (especies fiscales), por tanto, dicho requisito no aplica a la presente contratación.

- DISPOSICIONES FINALES:

- Los anexos “Condiciones Generales” contenidos en oficios CBCR025923-2022-PRB-00410 del 1 de julio 2022, forman parte integral del pliego de condiciones del presente concurso, por lo que el oferente debe considerarlos para formular su oferta, siendo necesario aporten los requisitos que ahí se detallan según corresponda en cada caso y/o validando su aplicabilidad o no. Para todos los efectos, todos los participantes en el proceso quedan sometidos a su debido cumplimiento.

- Monto estimado de la contratación: La presente contratación es de cuantía inestimable.

- Todos los demás términos y condiciones según lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, el Código de Comercio y demás normativa aplicable a la figura.

Atentamente,

UNIDAD DE PROVEEDURÍA